# Identificação do Projeto

Nome do Projeto: IdeaHub
Disciplina: Prática Profissional em Programação Web
Sprint: Sprint 1
Data: sexta-feira, 20 mar.

# Objetivo da Sprint

O propósito desta sprint é executar o planejamento inicial do sistema IdeaHub, estabelecendo as funcionalidades principais a serem desenvolvidas, a organização do time, as tecnologias empregadas e a configuração inicial do sistema.

Ademais, o objetivo é começar a implementação básica das funcionalidades essenciais (MVP), assegurando uma base robusta para as próximas sprints.

# Resumo da Reunião (Sprint Planning)

A equipe estabeleceu o seguinte durante a reunião de planejamento da Sprint 1:

- Âmbito inicial do sistema de gerenciamento de ideias

- Os recursos mais importantes do MVP

- A distribuição de responsabilidades entre os integrantes

- Os recursos tecnológicos a serem empregados

- O plano de desenvolvimento inicial

Também foi determinado que o sistema será direcionado para a gestão de ideias relacionadas à infraestrutura de redes de uma instituição, possibilitando a participação de estudantes, docentes e equipe de TI.

# Histórias de Usuário Selecionadas

As seguintes histórias de usuário foram priorizadas para esta sprint:

US01 – Cadastro de usuários

Como aluno, professor ou membro da TI

Quero criar uma conta na plataforma

Para poder registrar e acompanhar ideias tecnológicas.

US02 – Login no sistema

Como usuário da plataforma

Quero acessar minha conta

Para utilizar as funcionalidades do IdeaHub.

US03 – Registrar nova ideia

Como usuário da plataforma

Quero registrar uma ideia de melhoria tecnológica

Para sugerir soluções para infraestrutura ou rede.

US04 – Opção de anônima para publicação

Como usuário da plataforma

Quero poder publicar uma ideia de forma anônima

Para sugerir melhorias sem precisar expor minha identidade.

Papéis da Equipe

| GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA BORBA | Scrum Master & Dev. Back-End |
| --- | --- |
| NATACHA KETLYN MACARINI ISIDORO | Product Owner |
| HENRIQUE BORDIGNON MARIANO DA SILVA | Documentação e Testes |
| JOÃO VITOR RODRIGUES DE LARA | Banco de Dados |
| LEVI MATHEUS MALACHOSKI | Front-End |
| JOÃO VITOR ALBANO DA SILVA PEDROSO | Apoiador no Back-End |
| LEONARDO DE OLIVEIRA FORTES | Interface e apoio Front-End |

Tecnologias Utilizadas

Front-end

- HTML

- CSS

- JavaScript

Back-end

- Node.js

- Express

Banco de Dados

- MySQL

- XAMPP

Ferramentas

- VS Code

- GitHub (opcional)

- BrModelo (planejamento de banco/rede)

Como Será Desenvolvido

A arquitetura cliente-servidor será utilizada para o desenvolvimento do sistema:

•A interface do usuário ficará a cargo do front-end
•O banco de dados será comunicado pelo back-end 
•O banco de dados guardará usuários e conceitos.

As funcionalidades serão implementadas progressivamente, começando pelas operações básicas (CRUD).

Cronograma da Sprint

| Atividade | Responsavel | Inicio | Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Equipe | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
| Cadastro de usuários | Dev Back-End | 21/03/2026 | 22/03/2026 |
| Login | Dev Back-End | 22/03/2026 | 23/03/2026 |
| Registro de ideias | Devs Full Stack | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
| Listagem de ideias | Dev Front-End | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| Teste | Equipe | 25/03/2026 | 26/03/2026 |

Estratégia de Testes

- Testes manuais realizados no navegador

- Verificações de cadastro e acesso

- Testes de adição e listagem de ideias

- Confirmação de erros (por exemplo, usuário não autenticado)

Deploy / Produção

Nesta etapa inicial, o sistema funcionará em um ambiente local (localhost).

A versão final pode ser disponibilizada online ou apresentada presencialmente.

Entregáveis da Sprint

Ao término da Sprint 1, é esperado fornecer:

✔ Documento de organização

✔ Estrutura básica do sistema

✔ Registro de usuários operacional

✔ Implementação do login básico concluída

✔ Registro de ideias eficiente

✔ Elencar ideias

Diferenciais do Projeto

O sistema IdeaHub se destaca por:

- Opção de enviar sugestões de forma anônima

- Recompensação ao autor da ideia

- Transformação de conceitos em projetos concretos

- Estímulo à inovação no âmbito da instituição

Considerações Finais

A Sprint 1 foi crucial para estruturar o progresso do projeto, estabelecer responsabilidades e dar início à implementação das funcionalidades básicas.

A equipe planeja aprimorar o sistema nas próximas sprints, incorporando novas funcionalidades, além de melhorias na interface e na segurança.